 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
плановых и дополнительных работ в октябре 2015 г.

адрес	вид работ	выполнение

ежедневно	Принятие рапорта службы контроля	Выполнено
ежедневно	Осмотр придомовой территории - уборка территории, ремонт штакетного ограждения, прополка газонов от сорняков	Выполнено
ежедневно	Уборки подъездов и осмотр, согласно утвержденного графика	Выполнено
ежедневно	Уборка контейнерных площадок, проверка контейнеров на предмет наполняемости, сортировка мусора, доставка мусора к прессу, прессование мусора.	Выполнено
ежедневно	Осмотр поворотного коллектора на промзоне (чистка фильтрующей корзины)	Выполнено
ежедневно	Внешний осмотр фонарей уличного освещения, РП, замена ламп по регламенту	Выполнено
ежедневно	Работа по заявкам жителей	Выполнено 13 заявок

	Плановые работы
Мечта -1	Посадка деревьев вдоль забора от ТЦ «Мартин» до оз. Долгое.	Выполнено
Мечта -1	Полив деревьев (после высодки) вдоль забора от ТЦ «Мартин» до оз. Долгое.	Выполнено
Мечта -1	Обрезка деревьев и кустов (кронирование)	Выполнено
Мечта -1	Уборка опавшей листвы	Выполнено (по необходимости)
Мечта -1	Очистка ливневых стоков от мусора, листвы и т.п.	Выполнено
Мечта -1	Уборка строительных материалов с проезжей части	Выполнено
Тех.зона	Ремонт и перевод тракторов на зимнюю эксплуатацию	Выполнено
МКД	Установка обогревателей в подъездах МКД	Выполнено
МКД	Закрытие вентиляции подвалов	Выполнено
Тех.зона	Заготовка песка и закупка реагентов	Перенесено на Ноябрь
Б.Мечта	Консервация скважины (с 21.10.14г.)	Выполнено
МКД	Установка обогревателей в подъездах МКД	Выполнено
Тех.зона	Консервация насоса на поливочное устройство трактора	Выполнено
Мечта -1	Расконсервация и установка ротора на Киоти	Выполнено
Мечта -1	Закупка инвентаря (лопаты снеговые 20 шт.)	Перенесено на Ноябрь
Тех.зона	Проведение планового инструктожа по технике безопасности	Выполнено
Тех.зона	Проверка противопожарной безопасности	Выполнено
Тех.зона	Уборка территории тех.зоны	Выполнено

адрес	Текущие работы
Ограждение периметра	Уборка мусора с внешней стороны забора	Выполнено
Тех.зона	Сопровождение работ по очистке КНС	Выполнено
Мечта -1	Сопровождение работников СЭС	Выполнено
адрес	Дополнительные работы
Б.Мечта д.1	Замена тротуарной плитки 30м2	Выполнено
КПП	Замена тротуарной плитки 10м2	Выполнено

Исполнитель:
нач. службы эксплуатации: Смирнов А.С.
т. 8-985-268-74-65
smirnov@cmft.ru