Исполнительный директор
ООО УК «Комфорт Сервис»
Морозова Е.Н.
_______________________
 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
плановых и дополнительных работ в сентябре 2012 г.

адрес	вид работ	выполнение (выполненные работы заретушированы)

ежедневно		Принятие рапорта службы контроля	выполнено
ежедневно		Осмотр придомовой территории - уборка территории, покос газонов, полив при необходимости, ремонт штакетного ограждения, прополка газонов от сорняков	выполнено
ежедневно		Уборки подъездов и осмотр, согласно утвержденного графика	выполнено
ежедневно		Уборка контейнерных площадок, проверка контейнеров на предмет наполняемости, сортировка мусора, доставка мусора к прессу, прессование мусора.	выполнено
ежедневно		Осмотр поворотного коллектора на промзоне (чистка фильтрующей корзины)	выполнено
ежедневно		Внешний осмотр фонарей уличного освещения, РП, замена ламп по регламенту	выполнено
ежедневно		Работа по заявкам жителей	Выполнено 29 заявок жителей
		Плановые работы
план	Б. Мечта-1	Устранить зазор между основанием земли и забором	выполнено частично
план	Промзона	Левая створка ворот (дальние) - нижний навес сорван- сварка	выполнено
план	Тенистая, Озерная	Устройство подземного кабеля вместо воздушной времянки (кабель 70мп, Ф=2,5, ПНД Ф=20 - 70мп)	В план на Октябрь
план	Мечта-6, Озерная-5 (Тенистая-21) - 2шт	Отсутствуют крышки на сборник ливневой системы	В план на Октябрь
план		Ремонт постаментов к РП 160*0,8 - 5шт	В план на весну
план	Тенистая-1-19	Прочистка (промывка) придомовой канализации	В план на 1 декаду октября
план	Озерная-1-11	Прочистка (промывка) придомовой канализации	В план на 1 декаду октября
план	Б. Мечта-4.6,8,10	Прочистка (промывка) придомовой канализации	Выполнено 26-27.09
план	Б. Мечта- 1,3	Прочистка (промывка) придомовой канализации	Выполнено 27.09
план	Б. Мечта- 5,7,12,14, Тенистая-20-26	Прочистка (промывка) придомовой канализации	В план на 1 декаду октября
план	Солнечная-4,6, Тенистая-27-39	Прочистка (промывка) придомовой канализации	В план на 1 декаду октября
план	Солнечная-1,3,5,7,9,11	Прочистка (промывка) придомовой канализации	Выполнено 27.09
план	Тенистая-40-47	Прочистка (промывка) придомовой канализации	В план на 1 декаду октября
план	Тенистая-48, КНС	Прочистка (промывка) придомовой канализации	В план на 1 декаду октября
план	Тенистая-1-19, Озерная-1-11	Прочистка (промывка) ливневой системы-Тенистая	В план на 3 декаду октября
план	Б. Мечта-1,5,12,14	Прочистка (промывка) ливневой системы	В план на 3 декаду октября
план	Тенистая-20-39	Прочистка (промывка) ливневой системы	В план на 3 декаду октября
план	Солнечная-1-11	Прочистка (промывка) ливневой системы	В план на 3 декаду октября
план	Солнечная-1-11-открыт	Прочистка (промывка) ливневой системы	В план на 3 декаду октября
план	Тенистая-40-50	Прочистка (промывка) ливневой системы	В план на 3 декаду октября
Б.Мечта-1,3,4,6,8,10		Ревизия трубопровода и запорной арматуры ХВС в подвальных помещениях	Перенесено на октябрь
адрес		Текущие работы
Калитка-Тенистая		Восстановление обрыва кабеля на электронный замок	выполнено
Восстановление зеркала обозрения КПП		Рытье ямы-0,16м3, установка трубы Ф=96, засыпка щебнем, песком, утрамбовка, сварка- стойки Ф=76 к к основанию трубы Ф=96	выполнено
Распределительные подстанции РП-220		Покраска РП	Выполнено 12-20.09
Ограждение периметра		Уборка мусора, покос травы с внешней стороны забора	Выполнено 15, 17-20.09
Тенистая 1		Замена доводчика на калитке	Выполнено
Б. Мечта д.1 . 3 подъезд		Ремонт доводчика	Выполнено 27,09
Б. Мечта		Разметка асфальта 3,0*0,3 - 7шт	выполнено
КПП		Разметка асфальта 3,0*0,4 - 6шт	выполнено
Б. Мечта-8		Рытье ям (0,5*0,5*0,6м3 — 31шт) — 4,65м3	выполнено
Б. Мечта-10		Разметка стоянок для автомашин	выполнено
Озерная-5, стр.4		Расфасовка грунта (5м3) в мешки массой по 50кг и переноска мешков на расстоянии до 30м.	выполнено
Б. Мечта		Разметка асфальта 3,0*0,4 - 14шт	выполнено
Б. Мечта		Покраска скамеек пр-т Б. Мечта - 26шт	выполнено
Б. Мечта д.4 .		Подготовлена площадка под строительство контейнерной	Выполнено 19.09
Б. Мечта д.4 .		Уборка остатков строительных материалов на контейнерной площадке	Выполнено 19.09
Б. Мечта д.1-10 по заявке		Подготовлен договор с СЭС на дератизацию	Выполнено 26.09
Тенистая 50/2 по заявке		Устранен провал грунта канализации, произведена промывка системы	Выполнено 21.09
Б. Мечта д.1;4		Установка в РП счетчиков учета электроэнергии для коммерческого подключения потребителей.	Выполнено 14.09
Тенистая 50		Отсыпание грунта и посадка деревьев	Выполнено
Б. Мечта д.1		Покраска контейнерной	Выполнено 14.09
Б. Мечта д.1		Покраска сцены	Выполнено 14.09
адрес		Дополнительные работы
Дополнительные с ТСЖ		Разметка асфальта	Выполнено 21.09
Дополнительные с ТСЖ		Покраска штакетного ограждения	Выполнено на 90%, выписан счет на краску
Дополнительные с ТСЖ		Обслуживание скважины	выполнено
Дополнительные с ТСЖ		Вынос (подъезды) ХВС и системы слива	Произведена закупка материалов, монтажные работы на октябрь
Дополнительные с ТСЖ		Покраска Распределительные подстанции РП-220	Выполнено 12-20.09
Дополнительные с ТСЖ		Установка забора на площадке барбекю Б. Мечта д.8 .	Выполнена частично, нет профнастила

Исполнитель:
нач. службы эксплуатации: Андреев А. А..
т. 8-985-268-74-65
andreev@cmft.ru