ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
плановых и дополнительных работ в июле 2014г.

адрес	вид работ	Дата(отметка) выполнения
ежедневно	Принятие рапорта службы контроля	Выполнено
ежедневно	Осмотр придомовой территории – механизированная и ручная уборка территории	Выполнено
ежедневно	Уборки подъездов и осмотр, согласно утвержденного графика	Выполнено
ежедневно	Осмотр контейнеров на предмет наполняемости. Сортировка мусора. Прессование мусора.	Выполнено
Мечта -1	Уборка мусора из мусорных бачков от коттеджей и таунхаусов	Выполнено
ежедневно	Осмотр поворотного коллектора на промзоне (чистить через фильтрующую сетку)	Выполнено
ежедневно	Внешний осмотр фонарей уличного освещения, РП, замена ламп по регламенту	Выполнено
ежедневно	Работа по заявкам жителей	Выполнено 6 заявок жителей
адрес	Плановые работы
Мечта-1	Полив деревьев и газонов Б.Мечта, Тенистая, Озерная	Выполнено (ежедневно)
Мечта -1	Покос газонов, сбор, вывоз и утилизация покошенной травы	Выполнено
Мечта -1	Очистка отмосток МКД от травы и сорняков.	Выполнено
Мечта -1	Покос с внешней стороны забора по периметру от КПП до о.Круглое и от ТЦ «Мартин» до о. Долгое	Выполнено
Мечта -1	Уборка мусора со спортивной площадки (калитка ул.Тенистая)	Выполнено
Мечта -1	Уборка мусора с внешней стороны забора по периметру от КПП к озеру Круглое, от ТЦ Мартин вдоль дороги к озеру Долгое.	Выполнено
Мечта - 1	Подбор вручную мусора на газонах	Выполнено
Мечта - 1	Промывка дорог и тратуаров	Выполнено(По необходимости)
Мечта -1	Уборка песка с проезжей части	Выполнено(По необходимости)
Мечта -1	Ревизия электрооборудования КТП, визуальный осмотр, проверка автоматических выключателей на нагрев и т.п. (№№ 1249,1250, 1251, 1252)	Выполнено
Мечта -1	Проверка работоспособности электроники и автоматики управления фекальными Насосами КНС	Выполнено
Мечта -1	Осмотр и замена ламп освещения в подъездах МКД	Выполнено
Мечта -1	Замена негорящих ламп в фонарях уличного освещения	Выполнено
адрес	Текущие работы
Тенистая 47	Устранение засора канализации	Выполнено
Тенистая 48	Устранение засора канализации	Выполнено
Тех. зона	Замена аварийного поплавка КНС	Выполнено
Тех.зона	Очистка и промывка КНС от мусора	Выполнено
Б.Мечта д.4, д.14	Ремонт пожарных гидрантов (количество 3 шт.)	Выполнено
Мечта -1	Изготовление и установка табличек (ПГ)	Выполнено
Б. Мечта	Ремонт электрооборудования скважины	Выполнено
Мечта -1	Установка и ремонт лежачих полицейских	Выполнено
Тех. зона	Демонтаж насоса КНС (ТО)	Выполнено
Б.Мечта д.8-10	Ремонт ливневой канавы	Выполнено
Тех. зона	Ремонт газонокосилки	Выполнено
Тенистая 14	Уборка территории,покос травы, установка забора и отсыпка грунта вокруг КТП 1252	Выполнно

адрес	Дополнительные работы
ТСЖ	Подготовительные работы по косметическому ремонту подъездов МКД	Выполнено (частично)

ТСЖ	Посадка кустов кизильника (175 шт.) Б.Мечта д.3	Выполнено
ТСЖ	Установка забора безопасности на детской площадке Б.Мечта д.1-3	Выполнено

Исполнитель:
нач. службы эксплуатации: Смирнов А.С.
т. 8-985-268-74-65
smirnov@cmft.ru