Исполнительный директор
ООО УК «Комфорт Сервис»
Морозова Е.Н.
_______________________
 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
плановых и дополнительных работ в октябре 2012 г.

адрес	вид работ	Дата(отметка) выполнения
ежедневно	Принятие рапорта службы контроля	выполнено
ежедневно	Осмотр придомовой территории - уборка территории, покос газонов, полив при необходимости, ремонт штакетного ограждения, прополка газонов от сорняков	выполнено
ежедневно	Уборки подъездов и осмотр, согласно утвержденного графика	выполнено
ежедневно	Уборка контейнерных площадок, проверка контейнеров на предмет наполняемости, сортировка мусора, доставка мусора к прессу, прессование мусора.	выполнено
ежедневно	Осмотр поворотного коллектора на промзоне (чистка фильтрующей корзины)	выполнено
ежедневно	Внешний осмотр фонарей уличного освещения, РП, замена ламп по регламенту	выполнено
ежедневно	Работа по заявкам жителей	Выполнено 24 заявки жителей
	Плановые работы
Б. Мечта- МКД	Подготовка и участие в приемо-передаче лифтов (10 шт.)	ТСЖ предоставлен обзор по нескольким компаниям, специализирующихся на техническом обслуживании и эксплуатации лифтового хозяйства.
Промзона	Провести ревизию, смазку петель и регулировку выездных ворот	В план на ноябрь
КПП	Демонтировать старый считыватель на въездных воротах	Выполнено 08.10.2012
Тенистая, Озерная	Устройство подземного кабеля вместо воздушной времянки (кабель 70мп, Ф=2,5, ПНД Ф=20 - 70мп)	Составлены сметы, проекты договоров, произведены земляные работы. Выписан счет на кабель.
Мечта-6, Озерная-5 (Тенистая-21)	Изготовление (покупка) крышки на сборник ливневой системы - 2шт	выполнено
Тенистая-1-19	Прочистка (промывка) придомовой канализации	Выполнено 02.10.12 г.
Озерная-1-11	Прочистка (промывка) придомовой канализации	Выполнено 01.10.12 г.
Б. Мечта- 5,7,12,14, Тенистая-20-26	Прочистка (промывка) придомовой канализации	Выполнено 03.10.12 г.
Солнечная-4,6, Тенистая-27-39	Прочистка (промывка) придомовой канализации	Выполнено 03.10.12 г.
Тенистая-40-47	Прочистка (промывка) придомовой канализации	Выполнено 04.10.12 г.
Тенистая-48, КНС	Прочистка (промывка) придомовой канализации	Выполнено 04.10.12 г.
Тенистая-1-19, Озерная-1-11	Прочистка (промывка) ливневой системы	Выполнено 15.10.12 г.
Б. Мечта-1,5,12,14	Прочистка (промывка) ливневой системы	Выполнено 15.10.12 г.
Тенистая-20-39	Прочистка (промывка) ливневой системы	Выполнено 15.10.12 г.
Солнечная-1-11	Прочистка (промывка) ливневой системы	Выполнено 16.10.12 г.
Солнечная-1-11	Прочистка (промывка) ливневой системы	Выполнено 16.10.12 г.
Тенистая-40-50	Прочистка (промывка) ливневой системы	Выполнено 16.10.12 г.
Б.Мечта-1,3,4,6,8,10	Ревизия трубопровода и запорной арматуры ХВС в подвальных помещениях	Выполнено
Б.Мечта	Техническое обслуживание и зимняя консервация водяного колодца скважины.	Выполнено 30.10.12
Б.Мечта-1,3,4,6,8,10	Установка заглушек продыхов многоквартирных домов (МКД)	Выполнено 24.10.12
Б.Мечта-1,3,4,6,8,10	Ревизия и ремонт(замена) доводчиков дверей подъездов МКД	Выполнено 24.10.12
Б.Мечта-1,3,4,6,8,10	Смазка петель входных дверей МКД	Выполнено 23.10.12
Б.Мечта-1,3,4,6,8,10	Установка конвекторов в подъездах МКД	Выполнено
Промзона	Ремонт двух снегоочистителей CRAFTSMAN	Выполнено15.10.12 счет на оплате
Промзона	Закупка нового снегоочистителя CRAFTSMAN	Счет А-00802 от 05.10.2012 г.
Промзона	Ремонт и перевод тракторов на зимнюю эксплуатацию	Счет на оплате.
Промзона	Ремонт шнекового механизма снегоочистки на трактор Киоти	Выполнено
Промзона	Закупка зимнего инвентаря	Выполнено 26.10.2012
Промзона	Техническое обслуживание и консервация триммеров и газонокосилок	Выполнено 22.10.2012
Промзона	Техническое обслуживание и консервация гидродинамической машины	Выполнено 10.10.2012
Промзона	Демонтаж и техническое обслуживание насоса поливомоечной техники	Выполнено 12.10.2012
Промзона	Закупка зимнего обмундирования для дворников.	Выполнено
Промзона	Заготовка песка и закупка реагентов	Заготовлено 100 мешков песка, выписан счет на реагенты
Промзона	Техническое обслуживание насоса КНС	Выполнено 05.10.2012 г.
адрес	Текущие работы
Мечта-1	Протяжка креплений дорожных искусственных барьеров	Выполнено 23.10.2012 г.
Мечта-1	Проверка работоспособности пожарных гидрантов	Выполнено 16.10.2012 г.
Мечта-1	Покос внешнего периметра с северной стороны	Выполнено 15-18.10.12 г.
МКД	Заключение договор с Лобненской СЭС и проведена диратизация МКД от имени ТСЖ	Выполнено 22.10.2012 г.
Тенистая 21/1, Солнечная 7/2, 9/6	Работы по восстановлению кровли	Выполнено
адрес	Дополнительные работы
Дополнительные с ТСЖ	Завершение покраски штакетного ограждения МКД	Выполнено 23.10.12г.
Дополнительные с ТСЖ	Установка дренажной системы в подвалах МКД	Произведена закупка насосов / выписан счет на материалы, нет оплаты дополнит. материалов
Дополнительные с ТСЖ	Установка ограждения «Егоза» по наружному периметру с западной стороны внешнего ограждения	Подготовлены материалы для составлена смета. Решение ТСЖ.
Дополнительные с ТСЖ	Доработка шлагбаумов въездных и выездных ворот дополнительными шторками	Перенос на ноябрь
Дополнительные с ТСЖ	Завершение работ по установка забора на площадке барбекю	Выполнено 08.10.2012 г.
Дополнительные с ТСЖ	Установка откатных ворот на выезде КПП	Предложения преданные в адрес ТСЖ остались без ответа, работы будут выполняться согласно ТЗ от ТСЖ
Дополнительные с ТСЖ	Монтаж контейнерной площадки 0.8м.куб. у д.4 Б. Мечта	Выполнено 05.10.2012 г.
Дополнительные с ТСЖ	Завершение работ по выносу (подъезды) ХВС и системы слива	Не оплачены счета на дополнительные материалы, перенос на ноябрь
Дополнительные с ТСЖ	Посадка деревьев в соответствии с планом озеленения	37 елок, у д.4, 15 берез в тех зоне
Дополнительные работы за счет УК	Устранение наклона внешнего забора у д.8 Бульвар Мечта	Выполнено 8.10.2012 г.

Исполнитель:
нач. службы эксплуатации: Андреев А. А..
т. 8-985-268-74-65
andreev@cmft.ru