ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
плановых и дополнительных работ в январь 2016г.

адрес	вид работ	Дата(отметка) выполнения
ежедневно	Принятие рапорта службы контроля	Выполнено
ежедневно	Осмотр придомовой территории – механизированная и ручная уборка территории от снега и льда.	Выполнено
ежедневно	Уборки подъездов и осмотр, согласно утвержденного графика	Выполнено
ежедневно	Осмотр контейнеров на предмет наполняемости. Сортировка мусора. Прессование мусора.	Выполнено
ежедневно	Осмотр поворотного коллектора на промзоне (чистить через фильтрующую сетку)	Выполнено
ежедневно	Внешний осмотр фонарей уличного освещения, РП, замена ламп по регламенту	Выполнено
ежедневно	Работа по заявкам жителей	Выполнено 10 заявок жителей
адрес	Плановые работы
Тех. зона	Закупка инвентаря (лопаты)	Выполнено
Тех.зона	Ремонт трактора МТЗ-82	Выполнено
Тех.зона	Осмотр электрооборудования и автоматики КНС	Выполнено
Тенистая 1	Ремонт магнитного замка на калитке	Выполнено
Мечта-1	Очистка и промывка КНС	Выполнено
адрес	Текущие работы
Мечта	Помощь в организации «Лыжни 220га»	Выполнено
220га	Заливка катка 220 га	Выполнено
Б.Мечта д.1 подъезд 3	Снятие и ремонт обогревателя в подъезде	Выполнено

адрес	Дополнительные работы
ТСЖ	Заливка катка	Перенесено на февраль

Исполнитель:
нач. службы эксплуатации: Смирнов А. С.
т. 8-985-268-74-65
smirnov@cmft.ru