ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
плановых и дополнительных работ в апреле 2016г.

адрес	вид работ	Дата(отметка) выполнения
ежедневно	Принятие рапорта службы контроля	Выполнено
ежедневно	Осмотр придомовой территории – механизированная и ручная уборка территории	Выполнено
ежедневно	Уборки подъездов и осмотр, согласно утвержденного графика	Выполнено
ежедневно	Осмотр контейнеров на предмет наполняемости. Сортировка мусора. Прессование мусора.	Выполнено
ежедневно	Осмотр поворотного коллектора на промзоне (чистить через фильтрующую сетку)	Выполнено
ежедневно	Внешний осмотр фонарей уличного освещения, РП, замена ламп по регламенту	Выполнено
ежедневно	Работа по заявкам жителей	Выполнено 17 заявок жителей
адрес	Плановые работы

Мечта -1	Очистка территории с внешней стороны забора по периметру от мусора	Выполнено
Мечта -1	Раскидование сугробов	Выполнено
Мечта -1	Очистка отмостков МКД от снега и льда	Выполнено
Мечта -1	Раскидка снега, сколка льда	Выполнено
Мечта -1	Очистка РП 4кВа от снега и льда	Выполнено
Мечта -1	Очистка ливневок от мусора и прошлогодней листвы 100 м/п	Выполнено
Мечта -1	Очистка решеток ливневой канализации от снега и льда	Выполнено
	Закупка инвентаря для уборки территории (мётла, грабли, колеса для тачек)	Выполнено
Мечта -1	Чистка газонов от мусора после таяния снега	Выполнено
Мечта -1	Вычесывание газонов	Выполнено
Мечта -1	Рассыпка газонных удобрений	Выполнено
Мечта -1	Обрезка кустов и деревьев (кронирование)	Выполнено
Мечта -1	Высодка деревьев с внешней стороны забора	Выполнено
Мечта-1	Закупка спецодежды дворников	Выполнено
Мечта -1	Мойка асфальта после таяния снега	Выполнено
Мечта -1	Уборка песка с проезжей части	Выполнено
	Расконсервация и установка поливочного устройства на трактор МТЗ	Ремонт
Мечта -1	Расконсервация скважины с 28.04.2015г.	Выполнено
Мечта -1	Перевод техники на летнюю эксплуатацию	Выполнено
Мечта -1	Регулировка датчиков уличного освещения	Выполнено
Мечта -1	Регулировка датчиков освещения подъездов МКД	Перенесено на май
МКД	Ревизия, технический осмотр и текущий ремонт системы холодного водоснабжения МКД в техподполье	Перенесено на май
Мечта -1	Прочистка (промывка) придомовой системы канализации	Перенесено на май
Мечта -1	Ревизия пожарных гидрантов	Перенесено на май
Мечта -1	Проверка и протяжка оборудования детских площадок	Выполнено
МКД	Осмотр снегозадержания на МКД, ремонт по необходимости	Выполнено
адрес	Текущие работы
Мечта 1	Сопровождение и контроль сотрудников СЭС за выполнением работ по договору с ТСЖ	Выполнено
Мечта-1	Снятие электрических конвекторов из подъездов МКД, тех. обслуживание и подготовка к хранению	Выполнено
Тех.зона	Уборка территории тех.зоны	Выполнено
Мечта -1	Уборка мусора на спортивной площадке за забором	Выполнено
	Доп. Работы ТСЖ
ТСЖ	Замена тротуарной плитки	В работе
ТСЖ	Установка табличек ПГ и информационных на детских площадках	Выполнено

Исполнитель:
нач. службы эксплуатации: Смирнов А.С.
т. 8-985-268-74-65
smirnov@cmft.ru