ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
плановых и дополнительных работ в апреле 2014г.

адрес	вид работ	Дата(отметка) выполнения
ежедневно	Принятие рапорта службы контроля	Выполнено
ежедневно	Осмотр придомовой территории – механизированная и ручная уборка территории	Выполнено
ежедневно	Уборки подъездов и осмотр, согласно утвержденного графика	Выполнено
ежедневно	Осмотр контейнеров на предмет наполняемости. Сортировка мусора. Прессование мусора.	Выполнено
ежедневно	Осмотр поворотного коллектора на промзоне (чистить через фильтрующую сетку)	Выполнено
ежедневно	Внешний осмотр фонарей уличного освещения, РП, замена ламп по регламенту	Выполнено
ежедневно	Работа по заявкам жителей	Выполнено 7 заявок жителей

адрес	Плановые работы
Мечта -1	Очистка территории с внешней стороны забора по периметру от мусора	Выполнено
Мечта -1	Раскидование сугробов	Выполнено
Мечта -1	Очистка отмостков МКД от снега и льда	Выполнено
Мечта -1	Раскидка снега, сколка льда	Выполнено
Мечта -1	Очистка ТП 4кВа от снега и льда	Выполнено
Мечта -1	Очистка ливневок от мусора и прошлогодней листвы 100 м/п	Выполнено
Мечта -1	Очистка решеток ливневой канализации от снега и льда	Выполнено
Мечта -1	Обслуживание газовых котлов и систем отопления	Выполнено
Мечта -1	Чистка газонов от мусора после таяния снега	Выполнено
Мечта -1	Вычесывание газонов	Выполнено
Мечта -1	Рассыпка газонных удобрений	Выполнено
Мечта -1	Обрезка кустов и деревьев (кронирование)	Выполнено
Тенистая 24	Высодка деревьев	Выполнено
Тенистая 24-26	Высодка кустов	Выполнено
Мечта-1	Ремонт газонов	Апрель-Май
Мечта -1	Мойка асфальта после таяния снега	Выполнено
Мечта -1	Уборка песка с проезжей части	Выполнено
Мечта -1	Ремонт заборов на территории 20 га	Апрель-Май
Мечта -1	Расконсервация скважины с 18.04.2013г.	Выполнено
Мечта -1	Перевод техники на летнюю эксплуатацию	Выполнено
Мечта -1	Регулировка датчиков уличного освещения	Выполнено
Мечта -1	Регулировка датчиков освещения подъездов МКД	Выполнено
Мечта -1	Отключение газовых котлов в непроданных строениях и строениях находящихся на обслуживании	Выполнено
Мечта -1	Прочистка (промывка) придомовой системы канализации	Выполнено
Мечта -1	Ревизия пожарных гидрантов	Выполнено
Мечта -1	Проверка и протяжка оборудования детских площадок	Выполнено
Солнечная 1-2	Устранение провала грунта	Выполнено
адрес	Текущие работы
Мечта 1	Сопровождение и контроль сотрудников СЭС за выполнением работ по договору с ТСЖ	Выполнено
Мечта-1	Снятие электрических конвекторов из подъездов МКД, тех. обслуживание и подготовка к хранению	Выполнено
МКД	Сопровождение сотрудников компании по обслуживанию лифтового хозяйства	Выполнено
МКД	Обход подъездов МКД совместно с ТСЖ, составление плана работ по проведению косметического ремонта.	Выполено
Б.Мечта	Ремонт и установка информационного щита	Выполнено (требует покраски)
Мечта -1	Уборка мусора на спортивной площадке за забором	Выполено
адрес	Дополнительные работы
Дополнительные с ТСЖ	Ремонт кабеля уличного освещения ул. Солнечная 2	Пернесено на май

Исполнитель:
нач. службы эксплуатации: Смирнов А.С.
т. 8-985-268-74-65
smirnov@cmft.ru