 Генеральный директор
ООО УК «Комфорт Сервис»
Морозова Е.Н.
_______________________
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
плановых и дополнительных работ в марте 2013г.

адрес	вид работ	Дата(отметка) выполнения
ежедневно	Принятие рапорта службы контроля	Выполнено
ежедневно	Осмотр придомовой территории – механизированная и ручная уборка территории от снега и льда.	Выполнено
ежедневно	Уборки подъездов и осмотр, согласно утвержденного графика	Выполнено
ежедневно	Осмотр контейнеров на предмет наполняемости. Сортировка мусора. Прессование мусора.	Выполнено
ежедневно	Осмотр поворотного коллектора на промзоне (чистить через фильтрующую сетку)	Выполнено
ежедневно	Внешний осмотр фонарей уличного освещения, РП, замена ламп по регламенту	Выполнено
ежедневно	Работа по заявкам жителей	Выполнено 13 заявок жителей

адрес	Плановые работы

Промзона	Закупка инвентаря для уборки территории (лопаты, метла)	Выполнено
МКД	Очистка отмостков МКД от снега и льда	Выполнено
МКД	Отсыпка отмостков МКД и дворовой территории песком	Выполнено
МКД	Очистка ТП 4кВа от снега и льда	Выполнено
Мечта-1	Профилирование сугробов вдоль проезжей части и на поворотах улиц.	Выполнено
Мечта-1	Очистка решеток ливневой канализации от снега и льда	Выполнено
Мечта-1	Обслуживание газовых котлов и систем отопления	Выполнено
МКД	Очистка кровли МКД от наледи и сосулек	Выполнено
Мечта-1	Очистка КНС (канализационно-насосная станция)	Выполнено
адрес	Текущие работы
Б.Мечты	Замена ламп уличного освещения	Выполнено
Тенистая 38	Замена фотореле уличного освещения	Выполнено
Б.Мечты 3/18	Участие в комиссии по осмотру квартиры	Выполнено.
Промзона	Устранение поломки отвала на тракторе МТЗ	Выполнено
Мечта 1	Сопровождение и контроль сотрудников СЭС за выполнением работ по договору с ТСЖ	Выполнено
Мечта 1	Участие в подготовке праздника Масленицы на территории Мечта 20га.	Выполнено
Б.Мечта	Ремонт забора за ТЦ “Мартин”	Выполнено

адрес	Дополнительные работы
Дополнительные с ТСЖ	Установка дренажной системы в подвалах МКД	Выполнено
Дополнительные с ТСЖ	Пуско-наладочные работы по дренажной системе в подвалах МКД и сдача работ представителю ТСЖ	Перенесено на начало апреля

Исполнитель:
нач. службы эксплуатации: Смирнов А.С.
т. 8-985-268-74-65
smirnov@cmft.ru