 Генеральный директор
ООО УК «Комфорт Сервис»
Морозова Е.Н.
_______________________
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
плановых и дополнительных работ в феврале 2014г.

адрес	вид работ	Дата(отметка) выполнения
ежедневно	Принятие рапорта службы контроля	Выполнено
ежедневно	Осмотр придомовой территории – механизированная и ручная уборка территории от снега и льда.	Выполнено
ежедневно	Уборки подъездов и осмотр, согласно утвержденного графика	Выполнено
ежедневно	Осмотр контейнеров на предмет наполняемости. Сортировка мусора. Прессование мусора.	Выполнено
ежедневно	Осмотр поворотного коллектора на промзоне (чистить через фильтрующую сетку)	Выполнено
ежедневно	Внешний осмотр фонарей уличного освещения, РП, замена ламп по регламенту	Выполнено
ежедневно	Работа по заявкам жителей	Выполнено 8 заявок жителей
адрес	Плановые работы
Тех.зона	Ремонт трактора МТЗ-82, замена уборочных дисков	Выполнено
Мечта-1	Обслуживание газовых котлов и систем отопления	Выполнено
Б.Мечта д.10 п.2, д.3.п.1	Ремонт доводчика входной группы	Выполнено
Б.Мечта	Очистка кровли МКД в районе подъездов от сосулек, льда и снега	Выполнено
Б.Мечта	Очистка отмостков МКД от снега и льда	Выполнено
Мечта-1	Очистка ТП 4кВа от снега и льда	Выполнено
Мечта-1	Профилирование сугробов вдоль проезжей части и на поворотах улиц.	Выполнено
Мечта-1	Очистка решеток ливневой канализации от снега и льда	Выполнено
Тех. зона	Изготовление и замена корзины КНС	Выполнено
Мечта-1	Очистка КНС (канализационно-насосная станция)	Выполнено
Мечта-1	Осмотр и ревизия электрощитов в подъездах МКД	Выполнено
адрес	Текущие работы
Тех. зона	Подготовка и сопровождение работ по ТО насосов КНС	Выполнено
Озерная д.2 стр.4	Участие в комиссии по осмотру таунхауса	Выполнено
Б.Мечта д.4	Ремонт гидранта	Выполнено
Тенистая д.11, Б.Мечта д.8-10	Ремонт секций внешнего забора	Выполнено

адрес	Дополнительные работы
ТСЖ	Установка освещения дорожки от КПП до ул. Тенистая д.11	Выполнено
ТСЖ	Установка освещения калитки тех. зоны	Выполнено
Солнечная д. 2	Установка временного кабеля на столб освещения	Выполнено

Исполнитель:
нач. службы эксплуатации: Смирнов А. С.
т. 8-985-268-74-65
smirnov@cmft.ru