Генеральный директор
ООО УК «Комфорт Сервис»
Морозова Е.Н.
_______________________
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
плановых и дополнительных работ в декабре 2012 г.

адрес	вид работ	Дата(отметка) выполнения
ежедневно	Принятие рапорта службы контроля	Выполнено
ежедневно	Осмотр придомовой территории – механизированная и ручная уборка территории от снега и льда.	Выполнено
ежедневно	Уборки подъездов и осмотр, согласно утвержденного графика	Выполнено
ежедневно	Осмотр контейнеров на предмет наполняемости. Сортировка мусора. Прессование мусора.	Выполнено
ежедневно	Осмотр поворотного коллектора на промзоне (чистить через фильтрующую сетку)	Выполнено
ежедневно	Внешний осмотр фонарей уличного освещения, РП, замена ламп по регламенту	Выполнено
ежедневно	Работа по заявкам жителей	Выполнено 21 заявка жителей

адрес	Плановые работы
Б-р Мечта-6-36 по заявке	Выполнить горизонтальные срезы на вытяжных трубах	Выполнено
Промзона	Закупка зимнего обмундирования охраны.	Перенесено
Промзона	Техническое обслуживание тракторов МТЗ-82 и Киоти и снегоочистителей	ТО Киоти выполнено.
Менеджер УК	Составление таблицы задолженности за коммунальные услуги по домам и анализ платежей жильцов.	Выполнено
Серверная	Изучение спроса жителей и составление ТЗ на установку сигнализации, тревожного вызова и сигналов телеметрии газовой сигнализации	Ведется прием заявлений
КПП	Завершение мероприятий по организации въезда на территорию Мечты-20 по электронным пропускам	Выполнено
адрес	Текущие работы
Мечта-1	Земляные работы по высоковольтному кабелю у Молочного завода и ТЦ Мартин	Выполнено
Мечта-1	Обслуживание газовых котлов и систем отопления	В соответствии с заявками
Мечта-1	Замена доводчиков, ремонт доводчиков	В соответствии с заявками
	Дополнительные работы
Дополнительные с ТСЖ	Установка дренажной системы в подвалах МКД	Перенесено из за неподписания договора
Дополнительные с ТСЖ	Ремонт шлагбаумов въездных и выездных ворот и доработка дополнительными шторками	Выполнен ремонт шлагбаума. Доработка перенесена на весну.
Дополнительные с ТСЖ	Завершение работ по выносу (подъезды) ХВС и системы слива	Перенесено из за неподписания договора
Дополнительные с ТСЖ	Установка освещения калитки выхода с Промзоны.	Приостановлено подписание допработ
Дополнительные с ТСЖ	Заключение договора на техническое обслуживание ДРП у МКД	Вопрос закрыт т. к. Дмитровмежрайгаз отозвал заявку на заключение договора с ТСЖ
	Заливка катка.	выполнено

Исполнитель:
нач. службы эксплуатации: Андреев А. А..
т. 8-985-268-74-65
andreev@cmft.ru