ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
плановых и дополнительных работ в мае 2015г.

адрес	вид работ	Дата(отметка) выполнения
ежедневно	Принятие рапорта службы контроля	Выполнено
ежедневно	Осмотр придомовой территории – механизированная и ручная уборка территории	Выполнено
ежедневно	Уборки подъездов и осмотр, согласно утвержденного графика	Выполнено
ежедневно	Осмотр контейнеров на предмет наполняемости. Сортировка мусора. Прессование мусора.	Выполнено
ежедневно	Осмотр поворотного коллектора на промзоне (чистить через фильтрующую сетку)	Выполнено
ежедневно	Внешний осмотр фонарей уличного освещения, РП, замена ламп по регламенту	Выполнено
ежедневно	Работа по заявкам жителей	Выполнено 9 заявки жителей
адрес	Плановые работы
Мечта -1	Полив территории 20 га (скважина)	Выполнено (по необходимости)
Мечта -1	Спиливание сухих и аварийных деревьев за периметром территории вдоль забора	Выполнено
Мечта -1	Прополка клумб (КПП, Б.Мечта)	Выполнено
Мечта -1	Весенняя обрезка кустов и деревьев (кронирование)	Выполнено
Мечта -1	Ремонт газонов	Выполнено (частично)
Мечта -1	Утилизация погибших деревьев	Выполнено
Мечта -1	Вычесывание и покос газонов, сбор, вывоз и утилизация покошенной травы	Выполнено
Мечта -1	Покос и утилизация травы с внешней стороны забора от оз.Долгое до ТЦ «Мартин»	Выполнено
Мечта -1	Уборка мусора из мусорных бачков от коттеджей и таунхаусов	Выполнено
Мечта -1	Уборка мусора с внешней стороны забора по периметру от КПП к озеру Круглое, от ТЦ Мартин вдоль дороги к озеру Долгое.	Выполнено
Мечта- 1	Подбор вручную мусора на газонах	Выполнено
Мечта -1	Промывка дорог и тратуаров	Выполнено
Мечта -1	Уборка песка с проезжей части	Выполнено
Мечта -1	Ремонт техники для покоса газонов	Выполнено
Мечта -1	Ревизия пожарных гидрантов (согласно регламенту)	Выполнено (частично)
Мечта -1	Ремонт и протяжка лежачих полицейских	Перенесено на июнь
Мечта -1	Осмотр и ревизия электрощитов ЩР-1.1.1.....ЩР-4.4.3 (38шт.) (согласно регламенту ППР)	Выполнено
Мечта -1	Регламентные работы по обеспечению сохранности токопроводящих соединений ЩР, их чистка и при необходимости протяжка. (согласно регламенту ППР)	Выполнено
Мечта -1	Осмотр и ревизия электрощитов в подъездах МКД (согласно регламенту ППР)	Выполнено
адрес	Текущие работы	Выполнено
Тех. зона	Изготовление и установка кронштейнов направляющих КНС	Выполено
Тех.зона	Очистка корзины КНС от мусора	Выполнено (по необходимости)
Мечта -1	Проведение работ по подготовки праздника 9 мая	Выполнено
Мечта - 1	Посадка деревьев (Рябина, Береза, Черемуха) всего 18 шт.	Выполнено
Мечта - 1	Полив и подкормка деревьев после посадки	Выполнено
Тенистая 49	Ремонт ворот на спортплощаду	Выполнено
адрес	Дополнительные работы
Б.Мечта д.4	Ремонт и установка фонаря уличного освещения	Выполнено (частично)
Б.Мечта	Изготовление и покраска крышки скважины	Выполнено
Солнечная 2	Перенос турника на детской площадке	Выполнено

Исполнитель:
нач. службы эксплуатации: Смирнов А.С.
т. 8-985-268-74-65
smirnov@cmft.ru