 Генеральный директор
ООО УК «Комфорт Сервис»
Морозова Е.Н.
_______________________
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
плановых и дополнительных работ в январе 2013г.

адрес	вид работ	Дата(отметка) выполнения
ежедневно	Принятие рапорта службы контроля	Выполнено
ежедневно	Осмотр придомовой территории – механизированная и ручная уборка территории от снега и льда.	Выполнено
ежедневно	Уборки подъездов и осмотр, согласно утвержденного графика	Выполнено
ежедневно	Осмотр контейнеров на предмет наполняемости. Сортировка мусора. Прессование мусора.	Выполнено
ежедневно	Осмотр поворотного коллектора на промзоне (чистить через фильтрующую сетку)	Выполнено
ежедневно	Внешний осмотр фонарей уличного освещения, РП, замена ламп по регламенту	Выполнено
ежедневно	Работа по заявкам жителей	Выполнено 13 заявок жителей
адрес	Плановые работы
Б. Мечта- МКД	Подготовка и участие в приемо-передаче лифтов (10 шт.)	Участие в работе комиссии
Промзона	Закупка спецодежды охраны и специалистов.	План на февраль.
Промзона	Техническое обслуживание тракторов МТЗ-82	Выполнено 29.01
Менеджер УК	Составление таблицы задолженности за коммунальные услуги по домам и анализ платежей жильцов.	Выполнено 25.01
Мечта-1	Обслуживание газовых котлов и систем отопления	Выполнено
Мечта-1	Замена доводчиков	Составлен Акт, изучен рынок, заказ доводчиков реквизиты ТСЖ.
адрес	Текущие работы
ул. Солнечная 2	Устранение засора. Промывка канализации	Выполнено 4.01.
ул. Солнечная 1/9	Устранение засора. Промывка канализации	Выполнено 4.01.
Б.Мечты 1/50	Устранение аварии	Выполнено 2.01.
адрес	Дополнительные работы
Дополнительные с ТСЖ	Установка дренажной системы в подвалах МКД	Выполнение, после оплаты.
Дополнительные с ТСЖ	Завершение работ по выносу (подъезды) ХВС и системы слива	Выполнение, после оплаты.
Дополнительные с ТСЖ	Установка освещения калитки выхода с Промзоны.	Выполнение, после оплаты.

адрес	Архитектурный надзор
Мечта-1	Выявление несоответствия индивидуальных земельных владений кадастровым планам	Март, апрель.

адрес	Инвестиционные работы
Промзона	Подготовка технического задания на строительство бокса на три машиноместа	Перенесено на апрель
Промзона	Приобретение туры 2 шт. для оперативного ремонта водостоков и кровли малоэтажных зданий	Перенесено на апрель

Исполнитель:
нач. службы эксплуатации: Андреев А. А..
т. 8-985-268-74-65
andreev@cmft.ru