ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
плановых и дополнительных работ в марте 2016г.

адрес	вид работ	Дата(отметка) выполнения
ежедневно	Принятие рапорта службы контроля	Выполнено
ежедневно	Осмотр придомовой территории – механизированная и ручная уборка территории от снега и льда.	Выполнено
ежедневно	Уборки подъездов и осмотр, согласно утвержденного графика	Выполнено
ежедневно	Осмотр контейнеров на предмет наполняемости. Сортировка мусора. Прессование мусора.	Выполнено
ежедневно	Осмотр поворотного коллектора на промзоне (чистить через фильтрующую сетку)	Выполнено
ежедневно	Внешний осмотр фонарей уличного освещения, РП, замена ламп по регламенту	Выполнено
ежедневно	Работа по заявкам жителей	Выполнено 11 заявок жителей
адрес	Плановые работы
Тех.зона	Закупка инвентаря для уборки территории (грабли, метла, колеса для тачек)	Перенесено на апрель
МКД	Очистка отмостков МКД от снега и льда	Выполнено
МКД	Отсыпка отмостков МКД и дворовой территории песком	Выполнено
МКД	Очистка ТП 4кВа от снега и льда	Выполнено
Мечта-1	Раскидование сугробов	Выполнено
Мечта-1	Очистка решеток ливневой канализации от снега и льда	Выполнено
Мечта-1	Чистка газонов от мусора после таяния снега	Выполнено
Мечта-1	Вычесывание газонов	Выполнено
Мечта-1	Обрезка кустов и деревьев (кронирование)	Перенесено на апрель
Мечта-1	Уборка песка с проезжей части	Выполнено
Мечта-1	Перевод техники на летнюю эксплуатацию	Выполнено
Мечта-1	Очистка КНС (канализационно-насосная станция)	Выполнено
Мечта-1	Уборка мусора с внешней стороны забора по периметру	Перенесчено на апрель
Тенистая 1	Ремонт калитки	Выполнено
МКД	Снятие заглушек продыхов МКД	Выполнено
МКД	Осмотр снегозадержания на МКД	Выполнено
Мечта-1	Ревизия магн. Замков и доводчиков МКД	Выполнено
Тех.зона	Осмотр электрооборудования и автоматики КНС	Выполнено
адрес	Текущие работы
Б.Мечты	Замена ламп уличного освещения	Выполнено
Мечта-1	Ремонт бункерной площадки Б.Мечта д.4	Выполнено.
Тех.зона	Уборка территории Тех.зоны	Выполнено
Мечта 1	Сопровождение и контроль сотрудников СЭС за выполнением работ по договору с ТСЖ	Выполнено
адрес	Дополнительные работы
ТСЖ	Подготовка плана работ на 2016г.	Перенесено на апрель

Исполнитель:
нач. службы эксплуатации: Смирнов А.С.
т. 8-985-268-74-65
smirnov@cmft.ru